## Slide 1
Gracias
Proceso de Gestión de Configuración
Notes: En este 1er separador se debe incluir el tema de la presentación y la primera lámina debe ser siempre esta (color amarillo) , no usar lamina de otro color, ya que este es el color que identifica a la Empresa. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 2
Contenido
Objetivo y alcance del proceso
Términos y definiciones
Roles y responsabilidades
Entradas y salidas del proceso
Descripción del proceso
5.1 Subprocesos
5.2 Actividades
5.3 Tareas
6. Métricas del proceso
7. Artefactos del proceso
8. Historial de revisiones

## Slide 3
Objetivo y alcance del
proceso
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 4
Objetivo y alcance del proceso
Objetivo
Alcance
Definir, diseñar e implementar actividades que brinden soporte al proceso de gestión de la configuración en el Sistema de Agencia de Viajes.
El alcance del proceso abarca todos los archivos del Sistema de Agencia de Viajes.

## Slide 5
2. Términos y definiciones
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 6
Términos y definiciones
# | Términos | Definiciones
1 | Baseline o línea base | Los Baselines identifican una colección consistente de ítems de configuración que se refieren a una única versión de cada componente del baseline. Se obtiene como resultado de cada una de las fases, luego de haber sido aprobados y aceptados. Los Baselines son versiones de producto estable y son el punto de partida para posteriores desarrollos.
2 | Control de la configuración | Parte de la administración de la configuración que consiste en la evaluación, coordinación, aprobación o desaprobación de la implementación de cambios a los ítems de configuración y/o baselines.
3 | Ítem de configuración | Cada uno de los productos de trabajo que forman una línea base. Este agrupamiento lógico provee facilidad de identificación y acceso controlado. Ej. Diseño Funcional, Diseño Técnico, etc.
4 | Repositorio | Es el lugar donde se guarda los documentos y es en la nube : GitHub.
5 | Sistema de Gestión de la Configuración | Es un sistema que provee las funcionalidades siguientes: control de versiones, identificación de configuración, estructura del sistema. Permite mantener la integridad de los productos que se obtienen a lo largo del proyecto, garantizando el efectivo control de cambios y disponibilidad de las versiones de los productos que se manejan.
6 | Gestor de Configuración | Rol responsable de la Gestión de Configuración.

## Slide 7
Términos y definiciones
# | Términos | Definiciones
7 | Gestión de configuración | Disciplina que permite controlar la evolución de los proyectos involucrados en Sistema de Agenia de Viajes. Cubre los siguientes aspectos operacionales: Identificación: del producto, así como sus componentes y su tipo, haciéndolos únicos y accesibles de alguna forma. Control: de la publicación del producto y de los cambios hechos a través del ciclo de vida, realizando controles que aseguren la consistencia del producto mediante la creación del baseline del producto. Seguimiento del estado: grabar y reportar el estado de los componentes y requerimientos de cambio y recopilar estadísticas de vital importancia de los componentes del producto. -Auditoria y revisión: validar completamente el producto y mantener la consistencia entre los componentes asegurándose de que los productos son una colección de componentes bien definidos.

## Slide 8
3. Roles y
responsabilidades
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 9
Roles y responsabilidades
Gerente de Servicio
(GS)
Gestor de la Configuración (GC)
Será responsable de definir, diseñar y administrar el proceso de Gestión de la Configuración.
Define y ejecuta el Plan del Proyecto para la Tercerización.
Realiza el seguimiento y auditoría de las tareas detalladas en el Plan del Proyecto.
Mantiene y preserva los Baselines.
Asegura y garantiza la disponibilidad de la información almacenada en los repositorios.
Realiza la sincronización de documentos con el Repositorio Central de la Empresa.
Será el responsable de garantizar la sostenibilidad del proceso de gestión de la configuración.
Lleva a cabo las actividades de versionamiento de documentos de gestión a su cargo, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
Revisar los informes y viabilizar los requerimientos de gestión de configuración.
Gestor de la Calidad (GQ)
Lleva a cabo las actividades de versionamiento y revisión de los documentos, de acuerdo a los procedimientos establecidos.

## Slide 10
Roles y responsabilidades
Analista (AN)
Lleva a cabo las actividades de versionamiento de documentos técnicos (análisis, diseño) y de control interno (Informe de Actividades, etc) de acuerdo a los procedimientos y estándares establecidos.
Jefe de Proyecto (JP)
Lleva a cabo las actividades de versionamiento de documentos técnicos (análisis, diseño) y de control interno (cronogramas y actas de reunión), de acuerdo a los procedimientos y estándares establecidos.
Revisa que se mantenga la forma y estándares de nomenclatura y versionamiento de los entregables.

## Slide 11
4. Entradas y salidas del
proceso
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 12
Entradas y salidas del proceso
Entradas:
Plan del Proyecto
Solicitud de accesos
Gestión de Configuración
Salidas:
Repositorio con información y accesos Actualizado
Lista de Items de configuración actualizada

## Slide 13
5. Descripción del proceso
5.1 Subprocesos
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 14
Sub procesos del proceso de
Gestión de la Configuración
Jefe de Proyecto/Gerente de Servicio
Requerimiento Atendido
Jefe de Proyecto/Gerente de Servicio
Detalle
subprocesos
Plan del proyecto
Auditar items de Configuración
(4) Gestor de Configuración
Gestor de Calidad
Informe mensual del proyecto
Administrar Sistema de Gestión de Configuración
(3) Gestor de Configuración
Reporte Seguimiento GC, Informe GC
Informe mensual de auditoría
Gerente de Servicio

## Slide 15
# | Rol Respons. | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas | Salida
1 | Gestor de Configuración | Administrar sistema de gestión de configuración | Aplica a la administración y control del sistema de gestión configuración, optimización del proceso, herramientas de control (Google Code, VSS), recursos, infraestructura, certificaciones. | Plan del proyecto Cronograma del Proyecto | Repositorio GitHub
2 | Gestor de Configuración/ Gestor de Calidad | Auditar items de configuración | Confronta el grado de cumplimiento de la configuración definida, frente a los documentos elaborados durante la gestión de proyectos con el cliente, de acuerdo a la lista de ítems de configuración. Toma como input las revisiones de QA producto para determinar el grado de cumplimiento de la gestión de la configuración, y consolida los resultados para el informe mensual del proyecto en la sección “Gestión de configuración” | 26.02.R13 Revisión de QA Producto | Informe mensual del proyecto
Sub procesos del proceso
Gestión de la Configuración

## Slide 16
5. Descripción del proceso
5.2 Actividades
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 17
Actividades del subproceso Administrar Sistema de Gestión de la Configuración
Gestionar Configuración del Proyecto
(1) Gestor de Configuración
Plan de GC
Plan del Proyecto
Detalle
Actividad
Plan del Proyecto Ejecutado
Gerente de Servicio
Regresar
Elaborar Plan del Proyecto
Gestionar solicitudes de accesos
(3) Gestor de Configuración
Formato de Solicitud de Accesos
Accesos gestionados

## Slide 18
# | Rol Respons. | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas | Salida
1 | Gestor de Configuración | Gestionar Configuración del Proyecto. | Se enfoca en elaborar, modificar, verificar el tratamiento, vigencia, versionamiento, optimización y mejora de los documentos de trabajo de los distintos tipos de proyecto. | Repositorios | Documentación de Trabajo en el Repositorio
2 | Gestor de Configuración | Gestionar solicitudes de accesos | Se atiende las solicitudes de accesos a los repositorios enviadas por los Jefes de Proyecto o Gerente de Servicio en los formatos “26.02.R09 Formato de Solicitud de Accesos.xls”. | 26.02.R09 Formato de Solicitud de Accesos | Solicitud de Acceso Atendida
Regresar
Actividades del subproceso Administrar Sistema de Gestión de la Configuración

## Slide 19
5. Descripción del proceso
5.3 Tareas
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 20
Verificar entregables, activos de procesos y proyectos
(3) Gerente de Servicio /
Jefe de Proyecto
Lista de Items de Configuración
Plan del Proyecto
Detalle
Tareas
Cargar y configurar entregables, activos de procesos y proyectos
(5) Gestor de Configuración
LIC / Repositorio
Publicar y dar seguimiento
(6) Gestor de Configuración
Repositorio
Plan del Proyecto Ejecutado
Gerente de Servicio
Elaborar/
Modificar entregables, activos de procesos y proyectos
(2) AN/JP/GS
Lista de Items de Configuración
Aprobar entregables, activos de procesos y proyectos
(4) Gestor de Calidad
Lista de Items de Configuración
Preparar herramienta de soporte para la configuración
(1) Gestor de configuración
Repositorio
Tareas de la actividad Gestionar Configuración del Proyecto
Regresar
Elaborar Plan del Proyecto

## Slide 21
Tareas de la actividad Gestionar Configuración del Proyecto
# | Rol Respons. | Nombre de la Tarea | Descripción de la Tarea | Herramientas | Salida
1 | Gestor de la configuración | Preparar herramienta de soporte para la configuración | Creación de carpetas para el acondicionamiento del esquema de repositorios a seguir. | Repositorio | Carpetas en el repositorio creadas
2 | Gerente de Servicio Jefe de Proyecto Analista | Elaborar/ Modificar entregables, activos de procesos y proyectos | Se enfoca a la elaboración y/o modificación de documentos de trabajo en los repositorios de información zona de trabajo, considerando las rutas y nomenclaturas definidas en la lista de ítems de configuración (LIC) | 26.02.R01 Lista de Items de Configuración | Documentos de Trabajo en las zonas de trabajo del repositorio
3 | Gerente de Servicio / Jefe de Proyecto | Verificar entregables, activos de procesos y proyectos | Se orienta a comprobar el grado de cumplimiento de los documentos en cuanto a nomenclatura, versionamiento y contenido, según lo especificado en la LIC | 26.02.R01 Lista de Items de Configuración | Entregables verificados

## Slide 22
Tareas de la actividad Configurar Documentos de trabajo
# | Rol Respons. | Nombre de la Tarea | Descripción de la Tarea | Herramientas | Salida
4 | Gestor de la calidad | Aprobar entregables, activos de procesos y proyectos | Se brinda conformidad a los documentos verificados, utilizando como criterio la lista de ítems de configuración (LIC) | 26.02.R01 Lista de Items de Configuración | Entregables conformes
5 | Gestor de la configuración | Cargar y configurar entregables, activos de procesos y proyectos | Se realiza las copias respectivas de los documentos, se colocan en los repositorios correspondientes y se brinda accesos a los mismos. | Repositorio 26.02.R01 Lista de Items de Configuración | Documentos copiados en el repositorio
6 | Gestor de la configuración | Publicar y dar seguimiento | Se referencia la difusión de los nuevos documentos o la modificación de los mismos, brindando seguimiento a problemas de acceso. | Repositorio | Documentos difundidos
Regresar

## Slide 23
6. Métricas del proceso
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 24
Métricas del proceso
Índice de cambios en ítems de configuración

## Slide 25
7. Artefactos del proceso
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 26
Artefactos del proceso
# | Artefacto | Subproceso | Actividad | Tarea
1 | 26.02.R01 Lista de Items de Configuración | Administrar sistema de gestión de configuración |  | 
2 | 26.02.R08 Plan del Proyecto | Elaborar/ Actualizar plan de gestión de la configuración |  | 
3 | 26.02.R09 Formato de Solicitud de Accesos | Administrar sistema de gestión de configuración | Gestionar solicitudes de accesos | 

## Slide 27
Artefactos del proceso
# | Artefacto | Subproceso | Actividad | Tarea
8 | 26.02.R09 Formato de Solicitud de Accesos | Administrar sistema de gestión de configuración | Gestionar solicitudes de accesos | 

## Slide 28
8. Historial de revisiones
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 29
Historial de revisiones
# | Versión | Fecha | Autor / Rol | Descripción | Estado | Responsable de revisión y/o aprobación / Rol
1 | 0.1 | 20/06/2015 | Creative Cheese Game | Ajustes en roles y herramientas | En revisión | Billy Caballero

## Slide 30
Anexo
Paleta de Íconos
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 31
Paleta de íconos
Proveedor
Entradas / Salidas
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Bifurcación:
xxxxxxxx
Infromación / datos
xxxxxx
Documento
xxxxxx
Sistema
xxxxxx
Producto / servicio
xxxxxx
Paralelismo condicionado (bifurcación)
Paralelismo
Bifurcación y Paralelismo
Comunicación
Calendario
Proceso
Xxxxx xxxxx xxxx xxxx
Xxxxx xxxxx xxxx xxxx
Xxxxx xxxxx xxxx xxxx
Subproceso
Actividades
Tareas